蒙城县鲲鹏湖水街

塔式起重机、施工升降机项目专业分包招标文件

招标人：蒙城县天宇市政工程有限公司

2024年2月6日

- 目 录

第一章 招标公告
第二章 投标人须知
第三章 评标办法
第四章 合同条款及格式
第五章 投标文件格式

- 第一章 招标公告

一、项目基本情况

1、项目名称：蒙城县鲲鹏湖水街塔式起重机、施工升降机项目专业分包；

2、采 购 人：蒙城县天宇市政工程有限公司；

3、资金来源：自有资金；

4、招标内容：塔式起重机*3台；施工升降机*4台；

5、控制价：

| 招标内容 | 品种规格 | 单位 | 数量 | 控制单价 | 使用期限 （暂定） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔式起重机 | QTZ80（6010） | 台 | 3 | 租金10000元/月/台 | 8个月 |
| 施工升降机 | SC200/200 | 台 | 4 | 租金7000元/月/台 | 6个月 |
| 塔式起重机 | QTZ80（6010） | 台 | 3 | 进出场及安拆费、检测费12000元/台 | / |
| 施工升降机 | SC200/200 | 台 | 4 | 进出场及安拆费、检测费8500元/台 | / |
| 塔吊司机工资 |  | 人 | 3 | 7800元/月/人 | 8个月 |
| 塔吊信号工工资 |  | 人 | 3 | 4800元/月/人 | 8个月 |
| 升降机司机工资 |  | 人 | 4 | 4800元/月/人 | 6个月 |
| 总控制价（元） |  |  |  | 895600 |  |

备注：

①进出场费含设备有关的基础预埋件费用，运输费用、装卸车费、25T汽车吊费用、拆卸、安装调试等；租赁费含设备在使用过程中的维修维护保养费用，管理费，利润等；司机及信号工工资按月包死；

②投标单价不得高于控制单价，投标报价为含税价（9%税金）；

③设备使用期限暂定，结算时以实际使用时间为准。

二、申请人（投标人）的资格要求

1.投标人资格要求：

1）投标人具有合法的营业执照、起重设备安装工程专业承包三级及以上资质、有效的安全生产许可证。

2）投标人提供/年至今企业类似项目业绩/个，以/为准。类似项目业绩指：/。

2.本次招标不接受联合体投标。

三、开标时间及地点

1、投标人于2024年2月9日8：30之前将投标文件递交至天宇市政三楼开标室。

2、投标逾期到达视为放弃投标。

四、发布媒介

天宇市政官网http://www.mctysz.com/。

五、中选公示

在天宇市政官网公示，公示期为3个工作日。

六、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

招标人名称：蒙城县天宇市政工程有限公司

联 系 人：  李工，王工

电    话： 0558-7662908

- 第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 蒙城县天宇市政工程有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 蒙城县鲲鹏湖水街塔式起重机、施工升降机项目 |
| 3 | 项目属性 | 专业承包 |
| 4 | 资金来源 | 企业自筹。 |
| 5 | 招标方式 | 公开招标 |
| 6 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 7 | 投标有效期 | 投标截止之日起 120 天。 |
| 8 | 签字或盖章要求 | 按照招标文件要求进行签字或盖章。 |
| 9 | 投标文件份数 | 正本 1 份，副本1份 |
| 10 | 投标文件递交要求 | 投标人须在投标截止时间前完成投标文件的递交工作，逾期不予接受。具体详见招标公告。 |
| 11 | 开标时间和地点 | 开标时间和地点详见招标公告。 投标人有关人员参加开标会的要求： 投标人的法定代表人或其委托代理人应持有效身份证件参加开标会。 |
| 12 | 保证金 | 保证金的递交： ☑不要求递交投标保证金 □要求递交投标保证金 保证金的种类：投标保证金 保证金的形式：转账 投标保证金数额： /万元整 收取投标保证金账号信息： 户名：蒙城县天宇市政工程有限公司 开户行：中国邮政储蓄银行蒙城支行 账号：9340 0501 0013 7088 91 保证金备注：/。 投标保证金中标后作为履约保证金，工程完工验收合格一次性退还。 |
| 13 | 开标程序 | （1）公布在递交截止时间前提交响应文件的投标人名称。 （2）检查响应文件的密封情况。 （3）公布投标人名称、项目名称、报价及其他内容，并记录在案。 （4）投标人代表等在开标记录上签字确认。 （5）开标结束。 |
| 14 | 付款方式 | 1、进出场费用：设备进场安装完成，取得安装检测合格证并能正常使用后， 甲方支付给乙方该设备进出场安拆费的50%。 2、租金：设备安装检测并验收合格正常使用后，甲方每三个月支付一次租赁费，支付金额为该三个月之和的85%。 3、设备报停后全额支付剩余款项。 |

说明：招标文件相关内容与投标人须知前附表不一致的，以投标人须知前附表为准。

- 评标办法

| 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照（社会统一信用代码）、资质证书、安全生产许可证一致。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件签章 | 符合招标文件要求。 |
|  | 资格评审标准 | 营业执照（社会统一信用代码） | 具备有效的营业执照（社会统一信用代码）。 是否需要核验原件：□是 □否√ |
|  |  | 资质证书 | 符合第二章“申请人须知”规定。 是否需要核验原件：□是 □否√ |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证。 是否需要核验原件：□是 □否√ |
|  |  | 申请文件格式 | 符合招标文件中的文件格式要求。 |

- 1. 评标办法

1.1 本次评标采用低价中标法。

1.2 评审原则

（1）合法、合规原则。

（2）公平、公正、科学、择优原则。

（3）低价优先原则。依据每个投标人的报价由低到高，依次确定排名顺序。

2.评标程序

2.1 投标评审：按照形式评审、资格评审、投标报价评审的顺序进行评审（详见评标须知前附表）。

2.2 投标文件计算错误的修正

2.2.1 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正。

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

2.2.2 修正后的最终投标报价若超过投标控制价上限（如有），评标委员会应当否决其投标。

2.3投标文件的澄清和补正

2.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所递交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

2.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

2.3.4 细微偏差

（1）细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

（2）投标文件中填报的投标工期、工程质量标准前后不一致时，以投标函填报的为准。

（3）投标文件中填写的项目名称前后不一致时，以项目实际名称为准。

3.评标结果

3.1评标委员会按照招标文件确定的方法，推荐中标候选人。

- 合同条款及格式

起重设备安装工程专业承包合同

工 程 名 称：

工 程 地 点：

甲 方：

乙 方：

起重设备安装工程专业承包合同

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《特种设备安全生产监察条例》、《安全生产许可证条例》、《建筑起重机械安全监督管理条例规定》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就            机械设备租赁事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包方式：包机械、包工人工资、包维修、包安装、包维保、包验收

二、设备的名称、型号、规格、数量：

塔式起重机*3台；施工升降机*4台，设备满足现场施工需要。

- 设备期限及费用：

| 内容 | 品种规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 使用期限 （暂定） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔式起重机 | QTZ80（6010） | 台 | 3 | 租金10000元/月/台 | 8个月 |
| 施工升降机 | SC200/200 | 台 | 4 | 租金7000元/月/台 | 6个月 |
| 塔式起重机 | QTZ80（6010） | 台 | 3 | 进出场及安拆费、检测费12000元/台 | / |
| 施工升降机 | SC200/200 | 台 | 4 | 进出场及安拆费、检测费8500元/台 | / |
| 塔吊司机工资 |  | 人 | 3 | 7200元/月/人 | 8个月 |
| 塔吊信号工工资 |  | 人 | 3 | 4800元/月/人 | 8个月 |
| 升降机司机工资 |  | 人 | 4 | 4800元/月/人 | 6个月 |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

- 合同总价：（含税）大写：    ，小写：       元；

- 设备进出场费用：总价（含税）大写：    ，小写：       元；

- 2、租金费用：暂定总价（含税）大写：    ，小写：       元；

- 司机、指挥等人员工资费用：暂定总价（含税）大写：    ，小写：       元；。

- 以上价格均为含税价，乙方提供9%增值税专用发票进行结算、付款（上述费用中已含机械设备进、出场费用、安装费、拆卸费、运输费、基础预埋件费用、机械设备施工期限内的检测费用）。

备注:

①进出场费含设备有关的基础预埋件费用，运输费用、装卸车费、25T汽车吊费用、拆卸、安装调试等；租赁费含设备在使用过程中的维修维护保养费用，管理费，利润等；司机及信号工工资按月包死；

②投标单价不得高于控制单价，投标报价为含税价（9%税金）；

③设备使用期限暂定，结算时以实际使用时间为准。

四、付款方式

1、进出场费用：设备进场安装完成，取得安装检测合格证并能正常使用后，甲方支付给乙方该设备进出场安拆费的50%。

2、租金：设备安装检测并验收合格正常使用后，甲方每三个月支付一次租赁费，支付金额为该三个月之和的85%。

3、设备报停后全额支付剩余款项。

五、甲方权利与义务

- 1、在建筑起重机械设备活动范围内应设置明显的安全警示标志，对集中作业区做好安全防护，指定专人与乙方做好配合协调。

- 2、负责按照建筑起重机械设备说明书和现场施工条件进行基础定位，保障施工道路畅通，提供现场施工用电及相关辅助设备。

- 3、建筑起重机械设备必须经联合验收合格后方可使用。

- 4、必须按照建筑起重机械设备使用规范及技术操作标准使用，设备若有故障严禁使用，并应及时通知乙方，乙方须在接到通知3 小时内排除故障。

- 5、对设备检查过程中发现的问题，要求维保单位及时采取措施消除隐患，不带病工作。

- 6、如遇春节免除20天租金，当月租金按比例折算。

- 六、乙方权力与义务

- 1、配合甲方到建设、质检等部门办理设备安拆、登记等手续。

- 2、应当与甲方按照技术标准及设备安装使用说明书等，检查维保建筑起重机械设备使用现场施工条件。

- 3、负责建筑起重机械设备每道附墙杆安装所需的打洞或预埋；负责配合甲方建筑起重机械设备的基础定位、预埋（制作安放十字梁，基础加强节、预埋螺栓）。

- 4、会同甲方、监理单位，组织安全施工技术交底并由相关人员签字确认。

- 5、按照建筑起重机械安装、拆卸、定期检查维保工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸、定期检查维保作业。项目负责人、专业技术等人员进行现场监督巡查。

- 6、应当在建筑起重机械的安装、拆卸、顶升、加节、降节及每道附墙的制作安装完毕后，对照安全技术标准、安装使用说明书及专项施工方案的有关要求对建筑起重机械设备进行自检、调试和试运转，并出具自检合格证明，向使用单位提供书面安全使用说明。

- 7、与甲方、监理单位对建筑起重机械设备安装、顶升、加节、拆卸、降节及每道附墙的制作安装进行联合验收，认真填写建筑起重机械管理手册。

- 8、应对建筑起重机械设备安装、顶升、加节、拆卸、降节及每道附墙的制作安装的工程质量负责。

- 9、应负责本单位的特种操作人员的安全教育及现场施工安全，确保安全用品及保障费用。

- 10、应严格按照建筑起重机械设备安全操作规程及相关专项施工方案进行操作作业，若未能按照建筑起重机械设备安全操作规程及相关专项施工方案进行操作作业而造成的安全事故，应承担相应的法律与经济责任。

- 11、乙方在安装、拆除和定期检查维保过程中及维保安全保证期内因乙方原因，发生安全事故致塔吊、人货电梯损坏与甲方无关，由乙方承担全部责任及赔偿。

- 七、争议解决方式

- 双方应严格遵守本合同，如有争议应协商解决，协商不成，向甲方公司所在地人民法院提起诉讼解决。

八、违约责任

1、乙方未建立健全项目质量安全管理组织机构且未在监理、建设及相关主管部门要求的期限内整改完成的，处以1万元罚款。2、任何一方违约本协议导致本协议合同无法继续履行的，违约方需赔偿守约方违约金伍万人元民币，该违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应赔偿守约方所有实际损失乙方维保、检修及安拆人员进入施工现场未遵守现场安全文明施工管理规定的，每人每次处以1千元罚款。

九、合同的生效

合同订立时间：      年  月   日；

合同订立地点：

本合同生效后，如果一方违约，违约方除了应当承担的违约责任，支付违约金外，还应承担守约方向违约方主张权利所产生的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、公证费、鉴定费等等。

本合同壹式陆份，甲执叁份，乙方执叁份，本合同经双方盖章签字后生效。

十、其它

本合同履行中未尽事宜或发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）：                　　 乙方（盖章）:

法人或                             法人或

委托代理人（签字）：             　委托代理人（签字）：________

- 第五章 投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投 标 人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章或打印姓名）

年        月        日

### 一、法定代表人身份证明

投标人名称：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证正反面的扫描件或复印件

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

### 二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证正反面的扫描件或复印件

委托代理人身份证正反面的扫描件或复印件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章或打印姓名）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字或盖章或打印姓名）

身份证号码：

年       月       日

注：如法定代表人代表公司参与本项目投标，则不需要授权委托书。

- 三、资格证明材料

- 有效的营业执照证书

- 专业承包资质证书

- 安全生产许可证

- 四、报价函

蒙城县天宇市政工程有限公司：

1、我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以如下报价按合同约定完成项目的招标需求。

| 招标内容 | 品种规格 | 单位 | 数量 | 投标单价 | 使用期限 （暂定） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔式起重机 | QTZ80（6010） | 台 | 3 | 租金 元/月/台 | 8个月 |
| 施工升降机 | SC200/200 | 台 | 4 | 租金 元/月/台 | 6个月 |
| 塔式起重机 | QTZ80（6010） | 台 | 3 | 进出场及安拆费、检测费 元/台 | / |
| 施工升降机 | SC200/200 | 台 | 4 | 进出场及安拆费、检测费 元/台 | / |
| 塔吊司机工资 |  | 人 | 3 | 元/月/人 | 8个月 |
| 塔吊信号工工资 |  | 人 | 3 | 元/月/人 | 8个月 |
| 升降机司机工资 |  | 人 | 4 | 元/月/人 | 6个月 |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |  |

- 2、我方承诺在规定的有效期内不修改、撤销报价文件。

3、我方愿意提供贵司可能另外要求的、与项目有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

4、我方提供的此项目所有证件的扫描件与原件相符，是真实、合法、有效的。如发现虚假证件或虚假陈述，我方愿承担与此相关的一切法律后果。

报价单位：           (盖单位章)
  年  月  日